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[bookmark: _Toc22359][bookmark: _Toc14041][bookmark: _Toc22017]第一章 采购概况
[bookmark: _Toc30283830][bookmark: _Toc30283880][bookmark: _Toc16889_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27099][bookmark: _Toc29828670][bookmark: _Toc30283522][bookmark: _Hlk67690345]浙江钱塘江水利建筑工程有限公司就 云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程、算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工进行采购，欢迎国内合格的意向单位按采购文件要求递交响应文件。
[bookmark: _Toc30283513][bookmark: _Toc30283820][bookmark: _Toc30283870][bookmark: _Toc29828661][bookmark: _Toc28715_WPSOffice_Level2]1. 采购编号：QSJGC-2026-14-01
2. 项目概况与采购范围
2.1项目地址：浙江省杭州市拱墅区。
2.2工期：（一）云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程：15日历天。（二）算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工：30日历天。
2.3采购范围：（一）云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程，具体工程内容：隔墙砌筑；路面整治；窗洞修补、封闭；大门安装等。（二）算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工，具体工程内容：对三楼楼面部分区域梁柱节点处新增钢支撑。具体以甲方提供的正式设计图纸、技术交底文件及双方确认的工程量清单为准；设计图纸未尽事宜，按国家现行行业规范及甲方合理要求执行。
2.4质量要求：合格。
2.5采购控制价：报下浮率。（一）云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程：最高限价672000元（含9%增值税专票），以本合同所涉工程结算价（甲方与建设单位结算下浮前的审定金额）下浮16%。（二）算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工：最高限价334076元（含9%增值税专票），以本合同所涉工程结算价（甲方与建设单位结算下浮前的审定金额）下浮16%。
[bookmark: _Toc91764921][bookmark: _Toc19175][bookmark: _Toc27326][bookmark: _Toc16991]3. 采购方式和评审方法
[bookmark: _Toc30283871][bookmark: _Toc29828662][bookmark: _Toc17992_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30283821]3.1采购方式：询比采购；
3.2评审方法：综合评分法。
[bookmark: _Toc14609][bookmark: _Toc24688][bookmark: _Toc91764922][bookmark: _Toc27821]4. 响应单位参与资格条件
4.1要求响应人具备以下资格条件：	
4.1.1境内独立法人，具有有效的营业执照、安全生产许可证、资质证书（建筑工程或市政公用工程总承包三级及以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质）。
4.1.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒（失信被执行人和重大税收违法案件当事人）、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目响应。
4.3本项目不接受联合体响应。
[bookmark: _Toc29828664][bookmark: _Toc25331_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30283823][bookmark: _Toc30283515][bookmark: _Toc17375][bookmark: _Toc27253][bookmark: _Toc91764923][bookmark: _Toc11097][bookmark: _Toc30283873]5. 采购文件的获取
5.1获取方式: 请意向单位于2026年9月24日至2026年9月28日，在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）首页中下载该项目电子采购文件。
5.2响应文件递交的截止时间为2026年 9 月 29 日 14时30分。
[bookmark: _Toc32013][bookmark: _Toc30283827][bookmark: _Toc30283877][bookmark: _Toc29828668][bookmark: _Toc26587][bookmark: _Toc30283519][bookmark: _Toc4454][bookmark: _Toc8562][bookmark: _Toc91764925][bookmark: _Toc6047][bookmark: _Toc3211_WPSOffice_Level2]5.3线下递交：支持现场递交或快递邮寄纸质响应文件，递交地点：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司会议室（杭州市上城区婺江路217号近江时代大厦B座15A03室。
（联系人： 王先生 收，电话： 0571-86434997  ）。
[bookmark: _Toc27186]6. 响应保证金
[bookmark: _Toc8145]本项目不设响应保证金。
7. [bookmark: _Toc656]联系方式

采 购 人：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 
联 系 人：王先生  电话：0571-86434997
监 督 人：姜女士  电话：0571-86952644
地    址：杭州市上城区近江时代大厦B座15A楼





 
[bookmark: _Toc7584][bookmark: _Toc20056][bookmark: _Toc236]
第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc69910984][bookmark: _Toc12606][bookmark: _Toc15612][bookmark: _Toc27807][bookmark: _Toc22368][bookmark: _Toc15811][bookmark: _Toc18317][bookmark: _Toc30283832][bookmark: _Toc12123][bookmark: _Toc91764927][bookmark: _Toc229646710][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc144974496][bookmark: _Toc353400021][bookmark: _Toc152045528]1.总则
[bookmark: _Toc11854421][bookmark: _Toc511809279]1.1采购人：本项目采购人包括采购单位及采购组织单位，由 采购单位 与成交单位签订合同。
1.2项目概况：详见第一章《采购概况》。
[bookmark: _Toc511809280][bookmark: _Toc11854422]1.3权利和义务：详见第四章。
1.4费用承担：供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.5保密：参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的技术与商务等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.6语言文字：除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.7踏勘现场：不组织。
[bookmark: _Toc23594][bookmark: _Toc69910985][bookmark: _Toc30612][bookmark: _Toc7277][bookmark: _Toc91764928][bookmark: _Toc32089][bookmark: _Toc10479][bookmark: _Toc27475][bookmark: _Toc3006][bookmark: _Toc30283833]2.采购文件
2.1采购文件的组成
本采购文件由采购概况、供应商须知、评审办法、合同主要条款及格式、服务内容和要求、响应文件格式组成。
2.2采购文件澄清与修改
2.2.1供应商对采购文件有疑问的，在 2026 年 9 月 28日 16时前可电话联系要求澄清或说明。
[bookmark: _Toc91764929][bookmark: _Toc28205][bookmark: _Toc4251][bookmark: _Toc69910986][bookmark: _Toc18958][bookmark: _Toc14251][bookmark: _Toc30283834][bookmark: _Toc1997][bookmark: _Toc11946][bookmark: _Toc25386]3.响应文件
[bookmark: _Toc11854426]3.1响应文件的组成
（1）法定代表人身份证明（格式2）、授权委托书（格式3）；供应商基本情况表（格式4），营业执照；近五年类似项目业绩（格式5）；
（2）格式6：施工组织设计：编制要求：应简明扼要地说明施工方法，包括施工方案、关键步骤的思路和要点以及组织机构、施工进度、质量、安全等内容。
（3）承诺函（格式7）；
（4）报价表（格式8）。
3.2 响应文件的要求
3.2.1响应内容
（1）服务内容和要求：详见第五章；
（2）权利义务：详见第四章；
（3）响应文件应包含报价表等内容。
[bookmark: _Toc11854428]3.2.3其它要求
（1）响应文件不区分正副本。
（2）响应文件应使用不褪色的材料书写或打印，必须按规定加盖供应商法人单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。
（3）全套响应文件应无涂改和行间插字。如有修改，所修改处应由法定代表人或授权代表人签字予以确认。
（4）响应文件份数：纸质3份。壹份正本，副本肆份。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致，以正本文件为准。
（5）装订要求：装订成册，并逐页编码。
[bookmark: _Toc11854423][bookmark: _Toc511809281]3.3响应文件有效期：60天，在响应文件递交截止时间后起算。
3.4响应保证金：在响应文件递交的截止时间前，供应商应按第一章内容规定的金额、形式递交响应保证金。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。评审结束，采购人将全额退还非成交候选人响应保证金。采购合同签订后全额退还成交候选人响应保证金。采购失败全额退还已递交的响应保证金。
[bookmark: _Toc69910987][bookmark: _Toc16259][bookmark: _Toc6959][bookmark: _Toc26258][bookmark: _Toc30283835][bookmark: _Toc2239][bookmark: _Toc91764930][bookmark: _Toc10518][bookmark: _Toc438][bookmark: _Toc9537]4.递交响应文件
4.1响应文件密封和标记
响应文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章；如用快递投递，请在快递盒外明显标识项目名称。
4.2响应文件的递交：详见第一章《采购概况》。
4.3响应文件的修改与撤回：
4.3.1响应文件递交截止时间前供应商可对其响应文件进行修改及撤回；
4.3.2开启响应文件后至响应文件有效期期满前供应商不得修改及撤销其响应文件；
4.3.3响应文件不退还。
[bookmark: _Toc3522][bookmark: _Toc5608][bookmark: _Toc27006][bookmark: _Toc30275211][bookmark: _Toc69910989][bookmark: _Toc18588][bookmark: _Toc17405][bookmark: _Toc32607][bookmark: _Toc91764932][bookmark: _Toc30283837]5.组织评审
5.1评审小组组建：由采购组织单位负责组建评审小组，人数为3人及以上单数。
5.2评审原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。
5.3按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
5.4候选成交供应商数量： 1 个。
5.5采购单位自行组织评审活动，确定成交供应商。
[bookmark: _Toc30275212][bookmark: _Toc15239][bookmark: _Toc91764933][bookmark: _Toc24254][bookmark: _Toc69910990][bookmark: _Toc18666][bookmark: _Toc30544][bookmark: _Toc23842][bookmark: _Toc30283838][bookmark: _Toc25710]6.成交供应商确定
6.1根据评审小组推荐成交供应商，若成交供应商放弃签约、或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购单位将视情况更换成交供应商或重新采购。
6.2在确定候选成交供应商后，采购单位在浙江钱塘江水利建筑工程有限公司（http://www.qtjsj.com/）网站首页进行成交候选人公示。
[bookmark: _Toc20025][bookmark: _Toc2924][bookmark: _Toc12542][bookmark: _Toc29039][bookmark: _Toc13440][bookmark: _Toc91764934][bookmark: _Toc4473][bookmark: _Toc30283839][bookmark: _Toc69910991][bookmark: _Toc30275213]7.签订合同
7.1采购单位和供应商应当自通知发出之日起30天内，订立书面合同。
7.2发出通知后，采购单位和供应商无正当理由拒签合同的，给对方造成损失的，视责任应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc22211788][bookmark: _Toc152042387][bookmark: _Toc229646768][bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc353400080][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc3892][bookmark: _Toc17516][bookmark: _Toc1624][bookmark: _Toc30283850][bookmark: _Toc26623][bookmark: _Toc10468][bookmark: _Toc11854440][bookmark: _Toc420520161][bookmark: _Toc152045775][bookmark: _Toc299370182][bookmark: _Toc144974837][bookmark: _Toc346279692][bookmark: _Toc152042557]
第三章 评审办法（综合评分法）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1.1
	资格评审标准
	资格条件
	符合第一章“采购概况”的规定。

	
	
	响应文件签字盖章情况
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章，委托代理人的有效的委托授权书。

	
	
	响应文件格式
	符合第七章“响应文件格式”的要求。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	3.1.2
	响应性评审标准

	响应范围
	符合第一章“采购概况”的规定。

	
	
	工期
	符合第一章“采购概况”的规定。

	
	
	质量要求
	符合第一章“采购概况”的规定。

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定。

	
	
	响应报价
	响应报价不超过响应文件设定的报价限价。

	
	
	其他
	不存在法律、法规、规章规定的其他无效投标情况。

	3.2
	分值构成
(总分100分)
	资信技术分： 15分 
商务分： 85分

	3.3
	评标基准价计算方法
	二次平均法
评分范围：通过符合性审查且响应报价不低于风险警戒值的所有响应文件进入评分范围。
报价平均值：进入评分范围的响应报价的算术平均值为报价平均值（当有效响应报价个数小于5个时，报价平均值为所有有效响应报价的算术平均值；当有效响应报价个数为5~9个时，报价平均值为去掉一个最高响应报价和一个最低响应报价后的算术平均值；当有效响应报价个数为10个及以上时，报价平均值为去掉最高、次高响应报价和最低、次低响应报价后的算术平均值）。
评标基准价：报价平均值与进入评分范围的响应报价中的次低报价的算术平均值为评标基准价。

	3.4
	风险警戒值
	本项目采购风险警戒值为958000 元，报价低于958000 元的，合同签订前需递交差额风险保证金（差额风险保证金=风险警戒值—响应报价）。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	3.4
	技术评分标准
（0-15分）
	业绩（0-3分）
	具有近五年（2021年6月1日至今）土建工程施工合同金额50万以上的类似项目管理业绩，一个得1.5分，最高得3分。【证明材料：须提供合同复印件，并加盖响应人公章。如合同中无法体现项目属性或规模或金额的，另须提供业主证明或竣工验收等相关证明文件，否则不予认可。】

	
	
	施工方案（0-3分）
	关键部位的施工方案、重难点分析及保证措施需具有针对性、科学合理进行横向比较，良好及以上的得1.5-3分，一般的得0-1.5分；

	
	
	质量管理与措施（0-3分）
	施工质量的控制和检验手段需科学、可靠，进行横向比较，良好及以上的得1.5-3分，一般的得0-1.5分；

	
	
	进度管理与措施（0-3分）
	施工进度安排及保证措施需科学合理，进行横向比较，良好及以上的得1.5-3分，一般的得0-1.5分；

	
	
	安全管理与措施（0-3分）
	安全标化、安全保障措施及安全投入等进行横向比较，良好及以上的得1.5-3分，一般的得0-1.5分。

	3.5
	商务标评分标准
（0-85）
	商务报价
（0-85分）
	以评分基准价为基础，将各内部竞标人的报价与评分基准价比较，计算出偏离基准价的百分数后，再进行计分。计算评分值如下：
a：响应报价等于评分基准价时，商务标得85分；
b：响应报价高于评分基准价时，商务标得分=85+（100-响应报价/评分基准价*100）×1；
c：响应报价低于评分基准价时，商务标得分=85-（100-响应报价/评分基准价*100）×0.5。
计算结果保留两位小数，小数点后第三位进行四舍五入，中间计算过程不予保留。评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。响应文件的商务标评分不足50分的，计为50分。



[bookmark: _Toc146569183][bookmark: _Toc1026][bookmark: _Toc8760][bookmark: _Toc3416][bookmark: _Toc5436][bookmark: _Toc18912][bookmark: _Toc22596947]1.评审原则
评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
[bookmark: _Toc146569184][bookmark: _Toc29924][bookmark: _Toc31724]2.评审组织
[bookmark: _Toc146569185]本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评审标准进行评审打分，并按得分由高到低的顺序推荐成交候选人。
[bookmark: _Toc29926][bookmark: _Toc4576][bookmark: _Toc146569186]3.评审程序
3.1响应文件资格评审，评审标准见评审（分)办法前附表。未通过实质性评审的响应文件不进入后续评审环节。
3.2响应文件技术评分，评审标准见评审（分)办法前附表。如某一评审小组成员对某响应单位评分明显高于或低于算术平均值或其他响应单位得分，该评审小组成员应对此评分做出合理解释，否则此项评分不计入资信技术总分。
3.3响应文件商务评审，评审标准见评审（分)办法前附表。未通过实质性评审的响应文件不进入后续评审环节。
3.4评审价格的确定
3.4.1评审价格以响应单位含税报价为准，如采购文件允许多种税率，且出现税率不一致，则以未含税价为准。
3.4.2评审小组发现供应商的报价可能低于其成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，如供应商不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料证明其报价合理性的，即可判定该报价不通过予以否决。
3.4.3响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则进行修正，并要求供应商对修正后的价格进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效： 
（1） 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2） 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外； 
（3） 报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准； 
（4） 如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中；
（5） 其余修正错误按照就低不就高的原则进行，当修正后的总报价高于原响应报价时，原响应报价不变，视同供应商原响应报价错误产生少漏计费用，若成交签订合同时由该供应商承担，如评审小组或供应商认为无法承受少漏计费用，视为该供应商未通过报价评审；当修正后的总报价低于原响应报价时，修正后的总报价为响应报价，若成交签订合同时以修正后的响应报价为准。
3.5报价评分，评审标准见评审（分)办法前附表（得分保留小数2位）；
3.6综合评分和排序
各项得分汇总后为该供应商的最终得分。评审小组对供应商最终得分进行比较后，按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以响应报价低的优先；响应报价也相等的，由评审小组讨论确定。
4.澄清、说明、补正
响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。
5.评审结果
评审小组按照供应商排列的优先顺序推荐候选成交供应商。候选成交供应商的数量见第二章“供应商须知”。
6.完成评审报告
6.1评审小组应当出具书面评审报告，评审报告由评审小组全体成员签字。
6.2评审小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数原则确定，对评审报告有异议的评审小组成员，应在报告上签署不同意见并说明理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。
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[bookmark: _Toc24441][bookmark: _Toc27088][bookmark: _Toc9208]第四章 合同主要条款及格式
云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程、算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工合同




工程名称：云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程、
算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工
工程地点：
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
签约地点：
签订日期：      年    月    日




土建工程施工合同
发包方（甲方）：          
承包方（乙方）： 
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程、算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
[bookmark: _Toc28716][bookmark: _Toc17622]第一条  工程概况
1、工程名称：云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程、算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工
2、工程地点：浙江省杭州市拱墅区杭钢半山基地管委会
3、工程范围与内容：（一）云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程，具体工程内容：隔墙砌筑；路面整治；窗洞修补、封闭；大门安装等。（二）算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工，具体工程内容：对三楼楼面部分区域梁柱节点处新增钢支撑。
[bookmark: _Toc21807][bookmark: _Toc13308]注：具体以甲方提供的正式设计图纸、技术交底文件及双方确认的工程量清单为准；设计图纸未尽事宜，按国家现行行业规范及甲方合理要求执行。
[bookmark: _Toc11268][bookmark: _Toc23033]第二条  工程价款、税金、结算方式
（一）工程价款：
云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程按甲方与建设单位确认的本合同项目所涉工程结算价（甲方与建设单位办理竣工结算时经建设单位审定的工程造价，即甲方与建设单位结算下浮前的审定金额）下浮    %进行结算；算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工按甲方与建设单位确认的本合同项目所涉工程结算价（甲方与建设单位办理竣工结算时经建设单位审定的工程造价，即甲方与建设单位结算下浮前的审定金额）下浮    %进行结算。甲方与建设单位确认的工程结算价以建设单位审价报告为准；如遇政府审计的，以政府审计金额为准，具体根据总包合同约定的最终结算方式为准。
本合同工程暂定价款（含税价）为人民币           元，不含税价格为        元，增值税率或征收率为     %。
注：本合同最终结算价款包含包全全部工程所需主材、辅材、配件的采购、供应费用；全部工程人工施工、安装、调试、修补、清理全部人工费；场内运输、搬运、上楼、就位费用；全套施工工具、设备耗材、安全防护用品费用；现场保洁、施工垃圾收集清运、完工复原费用；管理服务费、交通差旅费；工程验收检测费用；正常质保售后基础服务费用；施工中所有常规不可预见零星配套费用等为完成该项工作所需全部费用。
（二）付款方式及结算：
1、云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程
（1）按月结算，甲方根据项目部及工程技术部签字确认后的产值下浮      %，并扣除本项目应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息等），支付至80％；
（2）包含本工程在内的整体工程完工验收合格后，甲方根据项目部及工程技术部签字确认后的产值下浮      %，并扣除本项目应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息等），支付至85％；
（3）结算审计完成后，资料全部移交、建设单位资金到位后，甲方根据本工程的建设单位确认的本工程所涉工程结算价（甲方与建设单位办理竣工结算时经建设单位审定的工程造价，即甲方与建设单位结算下浮前的审定金额）下浮     %后的95%，并扣除其他应扣款项后（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、税金等）进行支付。
（4）剩余尾款留作质保金，待保修期满且甲方收到建设支付的相应保修金并扣除相关保修等费用后（如发生）30天内付清，不计利息。
2、云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程
（1）按月结算，甲方根据项目部及工程技术部签字确认后的产值下浮      %，并扣除本项目应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息等），支付至80％；
（2）包含本工程在内的整体工程完工验收合格后，甲方根据项目部及工程技术部签字确认后的产值下浮      %，并扣除本项目应扣款项（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息等），支付至85％；
（3）结算审计完成后，资料全部移交、建设单位资金到位后，甲方根据本工程的建设单位确认的本工程所涉工程结算价（甲方与建设单位办理竣工结算时经建设单位审定的工程造价，即甲方与建设单位结算下浮前的审定金额）下浮     %后的95%，并扣除其他应扣款项后（包括但不限于：违约金、罚款、赔偿、利息、税金等）进行支付。
（4）剩余尾款留作质保金，待保修期满且甲方收到建设支付的相应保修金并扣除相关保修等费用后（如发生）30天内付清，不计利息。
（3） 营改增特别条款：
1、双方基本信息
	甲方
	名        称
	浙江钱塘江水利建筑工程有限公司

	
	纳税人身份
	一般纳税人□小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	913300001429200135

	
	地 址、电 话
	浙江省杭州市上城区婺江路217号B1403、B1405、B1406室0571-86434890

	
	开户行及账号
	中国农业银行股份有限公司杭州崇贤支行19050501040013845

	乙方
	名        称
	

	
	纳税人身份
	□一般纳税人    □小规模纳税人（请勾选）

	
	纳税人识别号
	

	
	地 址、电 话
	

	
	开户行及账号
	


任何一方如上述信息发生变更，应提前十日以书面方式通知另一方。如一方未按本合同规定通知而使另一方遭受损失的，应予以赔偿。
2、本合同所涉应税行为计税方法（请勾选）
□一般计税方法    □简易计税方法
3、乙方在向甲方请款前，应根据甲方确认的付款数额开具合法、有效、完整、准确的增值税（请勾选：□专用    □普通）发票，否则，甲方有权顺延支付相应工程款，且因此不承担任何违约责任。
若乙方为小规模纳税人，且本款第1项勾选增值税专用发票的，则乙方需提供由税务机关代开的增值税专用发票。
若汇总开具增值税专用发票的，则乙方需同时提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。
4、乙方应在开票之日起7日内将发票送达甲方指定人员    ，甲方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。
5、不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形：
（1）乙方开具虚假发票的（如：虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）；
（2）乙方开具发票种类错误的（如：增值税专用发票开成增值税普通发票）；
（3）乙方开具发票上记载的信息错误的（如：甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误；字迹不清，压线、错格；项目不齐全；缺少发票专用章；备注栏遗漏填写等）；
（4）因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
（5）因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的；
（6）因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的；
（7）汇总开具增值税专用发票时，未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的，或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的；
（8）其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。
6、若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第5款情形之一的，则甲方有权拒收增值税发票，并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。
乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原因提供错误开票信息的，甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。
本款中甲方拒收发票，或甲方暂停支付款项等行为，不视为甲方违约，且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。
2、 若因虚假发票（包括但不限于虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）等问题引起税务纠纷，乙方应及时组织相关人员追查处理，并及时按甲方要求采取补救措施。无论工程是否完工，合同是否终止，一旦被相关机构查实，具体责任由乙方承担，造成甲方损失的，包括但不限于罚金、违约金、名誉商誉损失、律师费、诉讼费等一切费用均由乙方承担，此外甲方有权要求乙方承担本合同总价的5%的违约金。乙方确保开票真实合法义务不以合同终止而终止。
若乙方开具或提供的增值税专用发票发生本条第5款情形超过3次的或给甲方造成重大损失的，则乙方除按本款前述约定承担责任外，甲方有权单方解除本合同。
8、若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税额应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔工程款中扣除。
9、若甲方从当期分包工程款中扣除了乙方的违约金、损失赔偿额等款项的，乙方仍应按扣除前的当期分包工程款金额开具增值税发票。
10、若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联，则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
11、乙方向甲方开具的全部增值税扣税凭证，均适用于本合同中有关增值税专用发票的约定。
（四）其他：
1、如遇假期或乙方的原因延误，付款日顺延。
2、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。
[bookmark: _Toc15885][bookmark: _Toc18928]第三条  工期
1、工期：（一）云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程：15日历天。（二）算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工：30日历天。（具体执行甲方发至乙方的书面周、月、总进度计划）。
2、上述合同工期已考虑停电、停水、设计变更、工程量增减等不确定因素可能对工程进度造成的影响，但经业主和监理共同签证同意或甲方同意（确属影响工期）的外，工期不予顺延。
3、乙方应按照本合同约定的竣工日期或有效签证同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或有效签证同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。
[bookmark: _Toc11472][bookmark: _Toc16040]第四条  验收
1、完工后根据建设单位要求组织验收，当场检查，当场确认。
2、验收合格后，后期人为磕碰、私自改动、外力破坏、使用不当造成的损坏，不在保修范围。
[bookmark: _Toc27076][bookmark: _Toc8755]第五条  质保期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期及缺陷责任期为： 以发包人质量保修书为准。
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任，保修范围和内容为：
⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； 
⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年； 
⒊装修工程为 2 年； 
⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 
⒌供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期； 
⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 
⒎其他项目保修期限约定如下：其他未列项目为 2 年。 
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
[bookmark: _Toc1879][bookmark: _Toc11313]第六条  双方责任义务
（一）甲方责任义务：
1、提前清理施工现场，划分材料堆放区域，保证场地干净畅通，提供免费施工用水、用电，确保施工期间水电稳定，满足施工需求。
2、现场提前确认墙体位置、尺寸、高度，粉刷颜色、厚度，门洞尺寸、位置及安装标准，现场照明及监控点位等及时对接交底，协助乙方完成施工放线；不得临时随意更改施工方案，若确需变更，需书面通知乙方，双方协商确定增项费用及工期调整。
3、配合乙方现场施工，协调业主、租户现场关系，协助乙方办理施工所需相关手续（如需），不让施工受阻；及时确认进场材料、样板墙质量，配合乙方完成工程验收相关工作。
4、严格按照合同约定按时足额支付工程款，不压价、不扣款。
5、完工后及时组织相关人员到场验收，不得无故拖延验收；验收过程中发现问题，需及时书面通知乙方整改。
（二）乙方责任义务：
1、严格按照行业规范、砌体、防水、土建工程施工工艺、安全标准、甲方合理要求施工，施工前编制施工方案，，全部工程符合验收标准，能够正常使用。
2、自带全部施工工具、防护用品、辅材配件，安排具备相应资质的专业熟练工人进场作业，施工人员需经过技术交底和专门培训，未培训合格不得上岗。
3、文明施工，爱护现场原有设施（墙面、地面、门窗、管线等），不得磕碰、损坏，施工过程中采取有效措施控制粉尘、噪声污染，如有损坏由乙方负责修复或赔偿；材料堆放整齐，不得随意堆放影响现场通行。
4、安全责任全包：施工全过程所有安全防护、高空作业、用电安全、机械操作、现场防护全部由乙方负责。施工现场发生一切工伤、摔伤、意外事故、人员受伤、财产损失，全部由乙方独立承担全部法律责任与经济赔偿，与甲方无任何关系。
5、合理统筹工程施工顺序，避免交叉施工冲突，确保施工进度；严格控制材料损耗，当天施工当天收尾，完工后把施工垃圾全部清理打包，现场恢复整洁原样。
6、负责工程完工后的修补、清理工作，确保工程外观整洁、质量合格；按约定提供质保服务，质保期内非人为损坏免费上门维修、修补。
7、配合甲方完成工程验收，负责整改验收过程中出现的施工质量问题（不涉及甲方变更或人为原因），直至验收合格。
[bookmark: _Toc8411][bookmark: _Toc17205]第七条  违约责任
1、工期责任：
（1）乙方应严格按照本合同约定的合同工期及节点工期进行，且需遵守甲方月进度计划中的进度要求。如月进度滞后的，甲方对乙方预处罚2000元/天，罚款在下一次结算款中扣除。合同工程完工后对总体进度进行考核，若合同工期及节点工期未延误的，甲方可对月进度予处罚返还至乙方；若有延误工期的，乙方除承担总包合同中的工期延误的处罚外，还应承担工期延误违约金：除需支付甲方因此产生的损失外，还应按照每延误一日赔偿2000元计算。
由于乙方原因未按合同工期和甲方及建设单位的要求完成本工程，造成工期延误的，逾期超过10日的甲方有权单方解除合同并就未完工程另行分包，乙方应按分包合同价款5%向甲方支付违约金。如甲方解除合同，乙方必须无条件退场，乙方还应承担由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方受到业主的处罚及工期延误造成的机械设备租赁费的增加、窝工费等，以及因另行分包而可能增加的分包价款。
（2）未经甲方书面同意，乙方不得擅自停工。乙方无正当理由违约停工10天以内的（含10天），乙方应按照每日50000元向甲方承担违约金；乙方无正当理由违约停工10天以上的，应另外支付分包合同价款5%的违约金，并且甲方有权解除合同。甲方要求乙方支付违约金的权利与解除合同权利彼此互不影响。
2、质量责任：
（1）乙方所采购的原材料、半成品、成品构件、设备等均应当有出厂合格证和材质报告单，对需要做材质复试的必须提供合格的复试报告，否则有不能满足上述要求之一的，均视为所采购的材料、设备不合格，除必须立即清运出施工现场外，还应当按照该不合格材料、设备金额的 15 %向甲方承担违约责任，工期不予顺延。若已经将不合格材料、设备进行施工或安装的，乙方应当立即予以拆除，并按照该不合格材料、设备金额的 15 %向甲方承担违约责任，造成经济损失的还应当承担相应的损失，工期不予顺延。
（2）各分部分项工程必须严格按照施工图设计标准进行施工，否则即使经原设计单位或有资质的检测单位鉴定能够满足结构安全和使用功能的要求，乙方仍须按照该分部分项工程金额的15 %向甲方承担质量违约责任。乙方应当对不合格工程予以修复，承担修复费用；造成经济损失的，还应当承担相应的损失，工期不予顺延；工期延误的，还应当承担工期延误违约责任。
（3）本分包工程未能一次性竣工验收合格的，乙方应进行整改直至达到合格标准并通过验收，工期不予顺延，工期延误的，还应当承担工期延误违约责任。工程质量未达到本合同约定的质量标准的，乙方应当按照分包工程价款5%向甲方承担违约责任；如上述违约金不足以弥补因乙方之违约而给甲方造成的损失的，乙方甲方有权向乙方追偿。
3、安全事故：乙方严格根据规范要求施工，发生安全事故的，乙方除承担事故全部责任和经济责任外，还需向甲方支付违约金（特别重大事故为合同暂定总价的20%，重大事故为合同暂定总价的15%，较大事故为合同暂定总价的10%，一般事故为合同暂定总价的5%）。若因乙方发生安全事故而造成甲方停业整顿或不能晋升企业资质或丧失申报相关奖项资格的，还应由乙方赔偿甲方遭受的一切损失。
4、文明施工：因乙方违反法律、规范、分包合同等要求引起的罚款、违约责任、甲方损失均由乙方承担（包括甲方向业主承担的违约责任等）。若因乙方发生事故而造成甲方停业整顿或不能晋升企业资质或丧失申报相关奖项资格的，由乙方赔偿甲方由此所造成的一切损失。
5、乙方应具备承包本项目的能力，不得就其承包范围内容的项目工程进行转包或违法分包 。若乙方转包或者违法分包的，乙方应按本合同价款的5%向甲方承担违约金，同时甲方有权解除合同，因此而产生的一切损失均由乙方承担。
若因乙方分包、转包引发甲方产生纠纷或引发诉讼的，甲方为解决纠纷或应诉支付的一切费用，包括但不限于律师费、鉴定费、差旅费等，均由乙方承担。导致甲方遭受损失的，乙方应当予以赔偿。
6、乙方不能在竣工验收前提交或不能完整提交包括技术资料、施工管理资料在内的竣工资料的，每逾期一天提交，应支付5000元违约金，无法提供或不能完整提供的，应负责整改，同时支付5万元违约金。乙方提交竣工资料前，甲方有权暂停支付剩余未支付的到期工程款。
7、如乙方未按照本合同约定履行提交结算资料的义务，甲方有权以书面形式要求乙方在7日内进行纠正；如乙方在上述指定的期限内未能纠正违约行为，甲方有权向乙方按照每日50000元主张违约金，并有权从应付款项中加以扣除；如上述违约金不足以弥补甲方因此遭受的损失的，对于不足部分，甲方有权向乙方追偿。
8、工程竣工验收合格或者发生合同终止、解除的，乙方应按照甲方要求，在规定时间内将工程移交，并撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（本合同另有约定的除外）。乙方不得以工程竣工结算尚未进行或结算尚未完成或存在任何争议尚未解决等任何原因为由拒绝移交工程或撤出现场。乙方每逾期一天拒绝移交工程或者撤出现场，每天应向甲方支付违约金5万元，并赔偿因此给甲方造成的超出违约金的损失（如有）。
9、如乙方有违反本合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。因乙方违反法律法规、总包合同等要求引起的罚款、违约责任、甲方损失（包括甲方向业主承担的违约责任等）均由乙方承担。
10、乙方与第三人的诉讼、仲裁纠纷，导致甲方（总包方）成为协助义务人或冻结了甲方的账户或造成甲方其他损失的，乙方应承担违约责任，甲方有权要求乙方支付甲方被冻结款金额的10 %作为违约金，同时甲方也有权解除合同，造成甲方损失的，另行赔偿。
11乙方必须服从甲方的管理，如乙方不服从甲方管理的，所造成的一切经济损失将由乙方承担，并按分包合同价款2%向甲方支付违约金。
12、若乙方违约后，甲方要求乙方继续履行合同的，乙方除承担上述违约责任外仍应继续履行合同。
[bookmark: _Toc17632][bookmark: _Toc20685]13、本合同上述责任约定中，若合同中未约定具体履行义务或时间的，以甲方届时书面通知或要求的为准，进行执行，并以此为基数进行违约责任的评估。
[bookmark: _Toc4584][bookmark: _Toc31402]第八条  合同终止
（一）因解除而终止：
1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿。
2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。
3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。
4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。
（二）有下列情形之一的，合同权利义务终止：
1、本合同已按约定履行完毕；
2、本合同经各方协商一致而终止；
3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；
4、法律法规规定终止的其他情形。
[bookmark: _Toc18542][bookmark: _Toc15388]第九条  保密条款
在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。
[bookmark: _Toc12619][bookmark: _Toc21959]第十条  不可抗力条款
1、由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。
2、遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。
[bookmark: _Toc9111][bookmark: _Toc7021]第十一条  争议的解决
1、对因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，乙方如欲通过本条第3款约定的方式解决，则必须在提起第3款约定的争议解决方式前，向甲方发出书面和解申请书，并告知甲方争议、纠纷或权利主张之事实及依据，在甲方收到上述通知之日起3个月为双方和解期限。在和解期限内，若双方达成和解协议的，双方的权利义务按照和解协议履行；若未达成和解协议的，乙方可采取本条第3款约定的争议解决方式。
2、乙方若未履行上述和解程序而直接采用第3款约定的争议解决方式的，则需要向甲方支付本合同暂定总价10 %的违约金。
3、双方和解不成且已超过和解期的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
[bookmark: _Toc19578][bookmark: _Toc3961]第十二条  其它
1、按本合同约定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后十日内付清，否则按逾期付款处理。
2、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
4、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在质保期届满，结清余款之日起自行终止。
5、本合同一式肆份，其中甲方执叁份，乙方执壹份。
6、其它约定：/
（以下无正文）
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
地址：                                  地址：
联系电话：                              联系电话：
日期：                                  日期：









附件1、乙方加盖公章的营业执照、资质证书、安全许可证的复印件































附件2、授权委托书（适用于乙方合同签署人非乙方单位法人的情况以及要求乙方为现场负责人进行授权，如果仅为现场负责人授权，则将签约授权的内容删除即可）

法人授权委托书（格式）
浙江钱塘江水利建筑工程有限公司  项目经理部：
兹有  委托   ，合法地代表我单位与贵单位签订   工程承包责任书。并担任   的施工责任人，全面履行  施工合同中所写明的各项责任及指标。

被委托人：  ；
身份证号：  ；
住所：   。

                    授权单位：
                     法定代表人：    
                                                     年   月   日



注：
1、 本授权委托需附上被委托人身份证复印件和授予权单位法定代表人身份证复印件。
2、 授权单位及未法定代表人盖章、签名真实、有效。
根据实际需要，法人授权的范围可以增加或减少。











附件3
      工程质量保修书

甲方（发包方）：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司
乙方（承包方）： 

双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对     工程（下称“工程”）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定，承担本工程质量保修责任，保修范围和内容为：
⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； 
⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年； 
⒊装修工程为 2 年； 
⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 
⒌供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期； 
⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 
⒎其他项目保修期限约定如下：其他未列项目为 2 年。 
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期及缺陷责任期为： 以发包人质量保修书为准 。
在本保修书有效期内，法律法规有关工程保修期有新规定的，适用新的规定。
乙方在投标（或报价）文件中承诺的质量保修期长于《建设工程质量管理条例》相应规定的，以乙方在报价文件中的承诺为准。
三、质量保修责任
属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到甲方或业主修理通知之日起2天内派人修理。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。乙方不在约定期限内派人修理或经历两次（含两次）以上维修仍然不能解决问题的，甲方可以委托他人修理，所发生的费用及在此基础上另加百分之二十（20%）的甲方管理费一并由甲方在乙方质量保修金中扣除。
对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。
质量保修完成后，由甲方和业主组织验收。
四、保修费用
质量保修期内的维修费用由乙方承担。在质量保修期满且甲方收到业主支付的本工程保修金后30天内，甲方在扣除乙方应承担款项后向乙方付清，仅计本金，不计利息。
五、其他
在保修期内，若因工程质量缺陷或乙方维修不及时以及维修过程中给甲方、业主或第三方造成人身、财产损害的，甲方、业主或第三方的任何损失均由乙方承担。如第三方向甲方提出赔偿要求时，甲方有权要求乙方直接向第三方支付相应索赔费用或经通知乙方后，在先行向第三方赔付，然后向乙方追偿。若乙方拒绝赔偿甲方、业主或第三方的损失，甲方有权按每次相应索赔费用的20％向乙方收取违约金，并将相应索赔费用及违约金直接在保修金中自行扣除。
在保修期内发生的工程报修事项，如乙方认为不属保修责任范围，应承担在先举证的责任。但乙方不得以不属保修责任范围为由，拒绝或者迟延维修，否则，乙方仍应按照前款规定承担违约责任。
本工程质量保修书，由甲乙双方在签订施工合同时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至工程各部位最长保修期满且乙方履行完毕保修义务止。
六、本合同一式肆份，其中甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方（公章）：　　　　　　　   　   乙方（公章）：
法定代表人　　　　　　　　         法定代表人
或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：
年　　月　　日                     年　　月　　日







附件4
建设工程施工安全生产协议书
甲方（发包方）：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司
乙方（承包方）： 

甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一、工程概述：
1、工程名称：                                                             
2、工程地址：                                                           
3、工程范围和内容：                                                                                                               
二、工程工期：
（一）云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程：15日历天。（二）算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工：30日历天。
三、协议内容：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，并且由乙方按甲方的要求对工程项目编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6、施工期间，乙方指派    同志负责本工程项目的有关安全、防火工作，甲方指派   同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务，对于查出隐患，乙方必须限制整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利。
8、在生产操作过程中的个人安全防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。
9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。
12、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
13、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，并按规定定期审证，方可上岗作业；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意移动，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活设施内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服，不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专间集中使用，甲方应创造条件为乙方使用提供便利。
15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均有关方负责。
17、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
18、乙方在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续。
19、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），乙方负责处理，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。
20、其他：   /    
21、本协议经双方代表签字后即生效：协议作为合同正本的附件一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。
（以下无正文）
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：
地址：                                  地址：
联系电话：                              联系电话：
日期：                                  日期：




附件5
结 算 承 诺 声 明
致：浙江钱塘江水利建筑工程有限公司：
（乙方单位名称）于20xx 年xx 月xx 日与贵司签订了xxxxxxx工程的xxxxx工作内容的合同。今（乙方单位名称）与浙江钱塘江水利建筑工程有限公司就所完成工程额进行核对，核对结果为：最终工程款为￥ XXXXX 元 (大写：XXXX )。（乙方单位名称）保证所提供的用于核对工程款的资料真实有效。
一旦本次结算按上述数额结算完成，（乙方单位名称）在该工程项目上的工程款及其他所有款项与浙江钱塘江水利建筑工程有限公司全部结清，若今后由于 （乙方单位名称） 引起的第三方向浙江钱塘江水利建筑工程有限公司索偿的，由（乙方单位名称）自行解决，与浙江钱塘江水利建筑工程有限公司无关。若需以浙江钱塘江水利建筑工程有限公司出具的，则产生的所有费用（包括但不限于支付至第三方的款项、罚款、违约金、赔偿金、诉讼/仲裁费、律师费、鉴定费等）由（乙方单位名称）支付。若（乙方单位名称）提供的资料有虚假或隐瞒的，或款项未全部用于本工程的，则此部分不再结算，已付款项返回，且（乙方单位名称）需支付总计金额30%的违约金。
[bookmark: _Toc26419][bookmark: _Toc17799]若因虚假发票（包括但不限于虚开增值税发票，开具伪造、变造的增值税发票）等问题引起税务纠纷，（乙方单位名称）承诺及时组织相关人员追查处理，并及时采取补救措施。无论工程是否完工，合同是否终止，一旦被相关机构查实，具体责任由（乙方单位名称）承担，造成公司损失的，包括但不限于罚金、违约金、名誉商誉损失、律师费、诉讼费等一切费用均由（乙方单位名称）承担，此外（乙方单位名称）承担本合同总价的5 %的违约金。（乙方单位名称）确保开票真实合法义务不以合同终止而终止。
特此保证和签收。
姓名（或乙方名称）：（签字并按手印或单位公章）
地址：
联系电话：
日期：
身份证复印件:



[bookmark: _Toc8915][bookmark: _Toc16181][bookmark: _Toc16345][bookmark: _Toc31628][bookmark: _Toc526775082][bookmark: _Toc67914932][bookmark: _Toc67915963]第五章 技术要求及图纸
[bookmark: _Toc10425][bookmark: _Toc18267]详见附件施工图纸。
[bookmark: _Toc10537][bookmark: _Toc9288]注：具体以甲方提供的正式设计图纸、技术交底文件及双方确认的工程量清单为准；设计图纸未尽事宜，按国家现行行业规范及甲方合理要求执行。

[bookmark: _Toc31777][bookmark: _Toc28309]
第六章 其他
（仅作参考，最终以业主实际结算为准）
一、云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程
（1）按工程量清单法计价，计价依据：①《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB 50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》(GB50856-2024)、《市政工程量计算标准》(GB50857-2024)、《园林绿化及景观工程工程量计算标准》(GB50858-2024)及省、市有关文件。《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）等浙江省2018版计价依据。关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）等省、市有关文件。②费率（按控制价口径计取）：安全文明施工基本费：安全文明施工基本费根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，并考虑浙建建函〔2025〕320号文调整后，费率按取费定额市区一般工程中值计取；企业管理费及利润：企业管理费及利润根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，费率按取费定额中值费率，并考虑安责险设置调整后计取；规费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取；其余费率不再计取；税金按9%计取（如有政策性调整，相应调整）。③材料、设备及人工价格，以省市造价部门发布《杭州市造价信息》及《浙江造价信息》的正刊为准，若《杭州造价信息》正刊和《浙江造价信息》正刊信息价上都有的，取低值套用，无价材料以发包人确认的价格为准。④无价材料不参与下浮。⑤整体下浮率： 15 %（最终以甲方实际投标下浮率为准）。


二、算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工
（1）按工程量清单法计价，计价依据：①《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB 50854-2024)、《通用安装工程工程量计算标准》(GB50856-2024)、《市政工程量计算标准》(GB50857-2024)、《园林绿化及景观工程工程量计算标准》(GB50858-2024)及省、市有关文件。《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）等浙江省2018版计价依据。关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）等省、市有关文件。②费率（按控制价口径计取）：安全文明施工基本费：安全文明施工基本费根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，并考虑浙建建函〔2025〕320号文调整后，费率按取费定额市区一般工程中值计取；企业管理费及利润：企业管理费及利润根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，费率按取费定额中值费率，并考虑安责险设置调整后计取；规费按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取；其余费率不再计取；税金按9%计取（如有政策性调整，相应调整）。③材料、设备及人工价格，以省市造价部门发布《杭州市造价信息》及《浙江造价信息》的正刊为准，若《杭州造价信息》正刊和《浙江造价信息》正刊信息价上都有的，取低值套用，无价材料以发包人确认的价格为准。④无价材料不参与下浮。⑤整体下浮率： 15 %（最终以甲方实际投标下浮率为准）。

[bookmark: _Toc26849][bookmark: _Toc26944][bookmark: _Toc9810]

第七章 响应文件格式
[bookmark: _Toc486863757][bookmark: _Toc486862599][bookmark: _Toc492975770][bookmark: _Toc493059514][bookmark: _Toc486846343][bookmark: _Toc23612][bookmark: _Toc486846399][bookmark: _Toc17964][bookmark: _Toc478767846][bookmark: _Toc486844891][bookmark: _Toc16789][bookmark: _Toc486863385][bookmark: _Toc91764963][bookmark: _Toc14612][bookmark: _Toc486846296][bookmark: _Toc492973982][bookmark: _Toc287][bookmark: _Toc486845839][bookmark: _Toc492974503][bookmark: _Toc3547][bookmark: _Toc486844994]格式1：封面


响应文件
（封面）

 

项目名称：                                           

采购编号:                                            
  
响应人：                   （盖公章）                

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）        
 
       日期：             年      月       日
[bookmark: _Toc486844995][bookmark: _Toc486863386][bookmark: _Toc492974504][bookmark: _Toc486846297][bookmark: _Toc493059515][bookmark: _Toc486862600][bookmark: _Toc485648637][bookmark: _Toc486846344][bookmark: _Toc486846400][bookmark: _Toc486845840][bookmark: _Toc486863758][bookmark: _Toc485637792][bookmark: _Toc478767847][bookmark: _Toc492975771][bookmark: _Toc486844892][bookmark: _Toc492973983][bookmark: _Toc26085][bookmark: _Toc13749][bookmark: _Toc27429][bookmark: _Toc12653][bookmark: _Toc9965][bookmark: _Toc30552][bookmark: _Toc91764964][bookmark: _Toc510383832][bookmark: _Toc478767851][bookmark: _Toc485648641][bookmark: _Toc485637796]
格式2：法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

响应人名称：                                              
单位性质：                                                
地    址：                                               
成立时间：          年        月        日
经营期限：                                                
姓名：          性别：          年龄：        职务：        
系                              （响应人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证明

响应人：                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

        年       月       日   
 
	            
法定代表人身份证复印件








  
[bookmark: _Toc486862601][bookmark: _Toc485648638][bookmark: _Toc486845841][bookmark: _Toc493059516][bookmark: _Toc486844996][bookmark: _Toc478767848][bookmark: _Toc486844893][bookmark: _Toc492975772][bookmark: _Toc492974505][bookmark: _Toc486846345][bookmark: _Toc486846298][bookmark: _Toc492973984][bookmark: _Toc485637793][bookmark: _Toc486846401][bookmark: _Toc486863759][bookmark: _Toc486863387][bookmark: _Toc15633][bookmark: _Toc3364][bookmark: _Toc91764965][bookmark: _Toc8988][bookmark: _Toc7662][bookmark: _Toc19914][bookmark: _Toc510383833][bookmark: _Toc20513]
格式3：授权委托书（适用于有委托代理人情况）

授权委托书

本人（姓名）         系               （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）          为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、采购编号）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                      。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

响  应  人：                         （盖单位公章）
法定代表人：                               （签字或盖章）
身份证号码：                                       
委托代理人：       （签字或盖章） 联系电话：             
身份证号码：                                       

       年       月       日

	            
法定代表人身份证复印件
（或另附）






	
委托代理人身份证复印件
（或另附）



[bookmark: _Toc486846346][bookmark: _Toc492974506][bookmark: _Toc486846299][bookmark: _Toc486862602][bookmark: _Toc492975773][bookmark: _Toc486845842][bookmark: _Toc486844894][bookmark: _Toc486863760][bookmark: _Toc486844997][bookmark: _Toc492973985][bookmark: _Toc486846402][bookmark: _Toc493059517][bookmark: _Toc486863388][bookmark: _Toc8142][bookmark: _Toc22211805][bookmark: _Toc10271][bookmark: _Toc28683][bookmark: _Toc30132][bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc24068][bookmark: _Toc91764966]
格式4：响应人基本情况表
响应人基本情况表
	响应人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	成立时间
	

	开户银行
	
	注册资金
	

	账号
	
	
	

	组织结构
	

	社会统一
信用代码
	

	经营范围
	

	备注
	


附：营业执照、资质证书和安全生产许可证复印件加盖单位公章。
[bookmark: _Toc9403][bookmark: _Toc21502][bookmark: _Toc9372][bookmark: _Toc26608][bookmark: _Toc22211809][bookmark: _Toc91764967]
格式5:近五年类似项目业绩
类似项目情况表
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	合同签约时间
	

	承担的工作
	

	合同项目描述
	

	备注
	


后附证明材料：具有近五年（2021年6月1日至今）土建工程施工合同金额50万以上的类似项目管理业绩，一个得1.5分，最高得3分。【证明材料：须提供合同复印件，并加盖响应人公章。如合同中无法体现项目属性或规模或金额的，另须提供业主证明或竣工验收等相关证明文件，否则不予认可。】

格式6：施工组织设计
编制要求：应简明扼要地说明施工方法，包括施工方案、关键步骤的思路和要点以及组织机构、施工进度、质量、安全等内容。



































格式7：承诺函
[bookmark: _Toc15237_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5501_WPSOffice_Level2]                 项目承诺函
浙江钱塘江水利建筑工程有限公司：
1. 我方已全面阅读和研究了                的采购文件和采购补充文件（如有），澄清疑问（如有），已充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况。同意接受采购文件（包括但不限于合同主要条款）的全部内容和条件，并按此确定本项目响应的要约内容，遵照采购文件的要求承担并完成采购项目的全部责任和义务。
2.我方愿意以含税总报价（大写）              元（¥           ）承接该项目（其中云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程以所涉工程结算价（甲方与建设单位结算下浮前的审定金额）下浮       %进行结算；其中算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工以所涉工程结算价（甲方与建设单位结算下浮前的审定金额）下浮          %进行结算），税率 9   %，工期：云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程：15日历天。算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工：30日历天。质量要求：            。
3. 我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。
4. 我方将严格按照采购文件的规定参加响应，并理解贵方对成交结果也没有解释义务。
5. 如我方成交：
（l）我方承诺本响应函在采购文件规定的提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的响应有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。
（2）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（3）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本承诺函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
6. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商（盖单位公章）：                                 

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                   
     年    月   日

[bookmark: _Toc23330][bookmark: _Toc7843][bookmark: _Toc5464][bookmark: _Toc26749][bookmark: _Toc14511][bookmark: _Toc91764968][bookmark: _Toc3782]
格式8：报价表

	项目名称
	
	建设单位最终审定金额（下浮前，暂定）
	最高限价(元）
	下浮率（%）
	响应报价（元）

	云创智算配套改造项目高线厂房改造土建零星工程
	
	800000
	672000
	
	

	算力装备智造项目产能扩容改造钢支撑施工
	
	397709
	334076
	
	

	合计
	
	1197709
	1006076
	/(此处不填写）
	


注：
1、【建设单位最终审定金额（下浮前，暂定）】指甲方与建设单位办理竣工结算时，经建设单位审定的工程造价（即下浮前的审定金额）。
2、报下浮率，下浮率最多保留两位小数（以%表示）。响应报价=建设单位最终审定金额（下浮前，暂定）×（1-下浮率）。





响应人（盖单位公章）：            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

                 年       月       日
